Undehållsplan       fr 2023

Budgeterat att åtgärdas  2023

Rep av avloppsbrunnar för nya vattenmätare           140 000      ej genomfört

Uppdatering av anläggningsbeslutet / för laddboxar 14 000       11 000 kr lantmäterikostn

Grusförstärkning i mellangången                               10 000       ej genomfört

Fotbollsmål nya nät                                                        2 000     ej genomfört

Trädfällning                                                                    4 000      8 000 kr Trofix

Förstärkning av elkapaciteten till garagen                 200 000     ej genomfört

underhållsplan 2024   (antagen 10 mars 2024)

Budgeterat för  2024  belastar reparationskontot och vid behov underhållsfond.

Årligt underhåll – som div målnings- och rep arbeten,    
och uppsnyggning av ansvarsområden                  50 000      konteras som löpande underhåll

Inspektion av garagetak			  30 000 	genomfört

Grusförstärkning i mellangången                           10 000   	genomfört

Fotbollsmål nya nät	 		   2 000       kvarstår

El-förstärkning			300 000      planeras att genomföras

Lekpark renovering                                               200 000       genomfört

Rep av avloppsbrunnar för nya vattenmätare	140 000       genomförs 2025

Kommande behov

Renovering av våra tak

Diverse asfalteringsarbeten; parkeringarna, gångvägen

Dränering mellan länga 2 och 3